


RELATÓRIO MENSAL –  AGOSTO /2017
Assessorias / Assessores:

· Arquitetura e Urbanismo:  Marlize Cristiane Klamt Todescatto
· Engenheira Civil              
: Carline J. Hackenhaar 
· Engenheiro Civil

: Rafael Cassol Basso

· Engenheira Civil                       : Leandra Fachini Boita

· Engenheira Civil                       : Clarice V. T. Niedermaier

· Engenheiro Eletrecista                 : Glauber Sartori Gandolfi

· Topografia 


: GEOTERRA – Mateus Turatti
· Desenhista 1

: Sandra Garcia
· Desenhista 2

: Daiane Karine Scherer 
-      Desenhista 3

: Camila Natalina Gregório Rech 
-      Desenhista 4

: Vinícius Luan Schneider
ARQUITETURA E URBANISMO – Arqª MARLIZE
Dia Trabalhados: 01/08/2017 – 31/08/2017 (23 Dias Trabalhados) 
1 -  Análises de Projetos:

Obs: Ao lado consta o valor se o município fosse fazer os serviços particulares.
(03- 04/08)=

- Cunha Porã: 1 Análise 
- Iraceminha: 2 Análises 
- São Miguel da Boa Vista: 1 Análise 
- Bom Jesus do Oeste: 1 Análise 

- Modelo: 2 Análises 
- Romelândia: 2 Análises 

Total: 09 Análises 
(10-11/08)=

- Cunhataí: 2 Análises 
- Caibi: 6 Análises 
- Riqueza: 3 Análises 
- Tigrinhos: 3 Análises 
- Palmitos: 9 Análises 
- São Miguel da Boa Vista: 2 Análises 
- Bom Jesus do Oeste: 2 Análises 

- Modelo: 2 análises 
- Romelândia: 1 Análise 

- Cunha Porã: 7 Análises 
- Iraceminha: 1 Análise 
Total: 38 Análises 
(17 - 18/08)=

- Cunhataí: 1 Análise 

- Iraceminha: 3 Análises 
- Romelândia: 1 Análise 
- São Miguel da Boa Vista: 3 Análises 
- Modelo: 1 análise 

- Cunha Porã: 9 Análises 
- Tigrinhos: 2 Análises 
- Riqueza: 4 Análises 
- Palmitos: 5 Análises 
Total: 29 Análises 
(24 - 25/08)=
- Cunha Porã: 6 Análises 
- Modelo: 5 Análises 
- Riqueza: 6 Análises 
- Caibi: 4 Análises 
- Saudades: 2 Análises 
Total: 23 Análises 
(31/08)=
- Riqueza: 1 Análise 
- Tigrinhos: 7 Análises 
Total: 08 Análises 
- ANÁLISES DE MARAVILHA:
(31/07 – 01/08 – 02/08)=

- Maravilha: 28 Análises 

(07 – 08 /08)=

- Maravilha: 22 Análises 
(14 – 15 /08)=

- Maravilha: 22 Análises 
(21 – 22 /08)=

- Maravilha: 18 Análises 
(28 – 29 /08)=

- Maravilha: 18 Análises 
Total: 108 Análises 

2 – TIGRINHOS: 
Auxílio a eng. Clarice nos projetos – Ampliação do Ginásio Municipal.
3 – MODELO: Início do projeto de ampliação do centro de Eventos -  Auxílio a eng. Clarice nos projetos
4 – ROMELÂNDIA: Reforma da Praça Municipal   
5 - AMERIOS: 
- Montagem de relatório de trabalho do mês de julho do setor de engenharia global ( 31/08);
- Montagem do plano de trabalho para o mês de setembro/2017.
ENGENHARIA CIVIL – Engª CARLINE
01 – Riqueza – Projeto de Pavimentação Asfalto no Acesso a Linha Cambucica – Trecho I ao XX. FUNDAM (26, 28 e 31/07/2017 e 01, 02/08/2017 
02 – Bom Jesus do Oeste – Projeto Passeio Público da Avenida Nossa Senhora de Fátima – Trecho I ao VI e Avenida Planalto – Trecho I ao VI. FUNDAM (11, 12, 13, 14,17,18, 19 e 20/07/2017 e 02, 03, 04 e 08/08/2017)

03 – Modelo – Cópia do Projeto do Passeio Público da Rua do Comércio – Trecho I e II e Rua Duque de Caxias – Trecho I ao IV. (03 e 11/08/2017)

04 – Bom Jesus do Oeste – Projeto de Calçamento da Linha Vista Alegre – Trecho I e II. FUNDAM (04,  07 e 08/08/2017)

05 – Modelo – Orçamento Pós Licitação Projeto do Passeio Público da Rua do Comércio – Trecho I e II e Rua Duque de Caxias – Trecho I ao IV. (03/08/2017)

06 – Tigrinhos – Ida ao Município, juntamente com o desenhista Vinicios e arquiteta Deyse: (08/08/2017, Período da Manhã saída da Amerios as 8:08 e retorno as 9:18)

· Projeto de Calçamento no Acesso a Linha Coroa da Serra e Cabeceia do Tigrinhos – Trecho I e II. FUNDAM
07 – Cunhataí– Projeto de Asfalto na Rua “A”. FUNDAM (08, 09, e 10/08/2017)

08 – Cunhataí– Projeto de Asfalto na Rua “B”. FUNDAM (08, 09, e 10/08/2017)

09 – Modelo – Alteração do Orçamento Reprogramado da Pavimentação asfalto de Modelo a Linha Salete. (09/08/2017)

10 –Tigrinhos – Projeto de Calçamento no Acesso à Linha Coroa da Serra e Cabeceira do Tigrinhos – Trecho I e II. FUNDAM (09, 10, 11, 14 e 15/08/2017)

11 – Bom Jesus do Oeste – Ida ao Município, juntamente com o desenhista Vinicius: (10/08/2017, Período da Tarde saída da Amerios as 15:38 e retorno as 16:35)

· Projeto de Calçamento na Linha 1º de Maio – Trecho I e II. FUNDAM
12 –Saltinho – Projeto de Pintura de Sinalização no Estacionamento da Prefeitura. (14, 29 e 30/08/2017)

13 – Bom Jesus do Oeste – Projeto de Calçamento da Linha 1º de Maio – Trecho I e II. FUNDAM (14, 15 e 16/08/2017)

14 – Modelo – Orçamentos dos Projetos de Pavimentação da Rua Narciso Werlang, Rua Benjamin Constant, Rua M. Schlosser, Rua Joaquim Nabuco, Rua XV de Novembro, Rua Carlos Oscar Werlang e Rua Alfredo Vogel. (16, 17, 18 e 24/08/2017)

15 – Campo Erê – Reformulação do Orçamento do Projeto de Pavimentação Asfalto na Rua Terezinha Beltrame e Rua Luiz Caldatto, para execução por licitação e não consórcio. FUNDAM (17, 21 e 22/08/2017)

16 – Cunhataí– Projeto de Asfalto na Linha Aliança – Trecho I ao IV. FUNDAM (21, 23, 24, 25, e 31/08/2017)

17 – Romelândia – Cópia do Projeto de Calçamento e Passeio Público da Rua Tiradentes e Rua João XXIII. (23/08/2017
19 – Saudades– Projeto de Recuperação da Pavimentação Asfalto na Avenida Brasil – Trecho I ao V. FUNDAM (25, 26, 28, 29 e 30/08/2017)

20 – Modelo – Alteração do Orçamento Reprogramado da Pavimentação asfalto de Modelo a Linha Salete. (29/08/2017)

21 – Iraceminha – Projeto de Calçamento na Linha Biguá. FUNDAM (30 e 31/08/2017 e continua)

22 – Iraceminha – Ida ao Município, juntamente com o desenhista Vinicius e Prefeito Jean: (31/08/2017, Período da Manhã saída da Amerios as 7:30 e retorno as 10:30 )

· Projeto de Calçamento na Linha Biguá. FUNDAM
· Projeto de Calçamento na Linha Bonita. FUNDAM
· Projeto de Calçamento na Linha São José do Laranjal. FUNDAM
23 – AMERIOS – Relatório Atividades AGOSTO/2017. (22 e 31/08/2017)

24 – AMERIOS – Relatório Solicitações de Topografia Setembro/2017. (31/08/2017).
ENGENHEIRO CIVIL – Engº RAFAEL
Obs: Para a estimativa do valor dos serviços caso fossem feitos particulares foi utilizado o valor da hora R$ 115,86 (7 % do CUB) multiplicado pelas horas gastas na execução do serviço;

Para elaboração do projeto de pavimentação foi estimado valor de 3 % do Valor do Orçamento e para os demais projetos utilizou-se preço de mercado;

1) Bom Jesus do Oeste – Projeto Estrutural de Pavilhão Industrial: 01/08/2017 (Período da tarde); 02/08/2017 (Período da manhã e tarde); 09/08/2017 (Período da manhã e tarde); 10/08/2017 (Período da tarde); 11/08/2017 (Período da manhã e tarde); 14/08/2017 (Período da manhã e tarde); 15/08/2017 (Período da manhã e tarde); 16/08/2017 (Período da manhã e tarde); 17/08/2017 (Período da manhã e tarde); 
Análise e documentação para regularização da área industrial: 03/08/2017 (Período da tarde); 04/08/2017 (Período da manhã); 
Análise do projeto de loteamento – Residencial Valinhos: 07/08/2017 (Período da manhã); 
2) Caibi – Ajustes na documentação referente ao projeto de Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil: 23/08/2017 (Período da manhã); 
Análise do projeto do loteamento Todescato: 29/08/2017 (Período da manhã); 
Análise do projeto do loteamento Colibri: 30/08/2017 (Período da manhã); 
Campo Erê – Ajustes no projeto de Pavimentação Asfáltica na Rua Vereador Darci José Roman: 08/08/2017 (Período da tarde); 09/08/2017 (Período da manhã e tarde) 
Cunha Porã – Análise de desmembramento de lote: 07/08/2017 (Período da tarde); 
Análise de desmembramento de Venilda Wollmann: 08/08/2017 (Período da tarde); 
Análise de projeto de unificação de lotes - Auriverde: 08/08/2017 (Período da tarde); 
Vistoria para elaboração de projeto de Galeria: 17/08/2017 (Período da tarde); 
Análise do Loteamento Residencial Brasil: 28/08/2017 (Período da manhã);
Análise do Loteamento Iracema: 30/08/2017 (Período da manhã); 
Finalização do projeto de Pavimentação na Rua Sul e Guilherme Jhanel: 30/08/2017 (Período da manhã e tarde); 31/08/2017 (Período da manhã e tarde) 
3) Cunhataí – Análise do Loteamento Sehnem: 03/08/2017 (Período da manhã); 
Análise de projeto de desmembramento de Clarisse Hendges: 08/08/2017 (Período da manhã); 
4) Flor do Sertão – Projeto de Ampliação do Centro de Eventos: 28/08/2017 (Período da tarde); 
5) Maravilha – Vistoria na Avenida Maravilha para retirar algumas medidas faltantes: 10/08/2017 (Período da tarde); 
Ajustes no projeto de Pavimentação nas Ruas José Leal Filho; Abyr Dihel, Princesa Isabel: 25/08/2017 (Período da tarde); 26/08/2017 (Período da manhã); 
6) Modelo  – Análise do Loteamento – Residencial Valinhos: 07/08/2017 (Período da manhã e tarde); 
Projeto estrutural da ampliação do centro multiuso: 17/08/2017 (Período da tarde); 18/08/2017 (Período da manhã e tarde); 21/08/2017 (Período da manhã e tarde); 22/08/2017 (Período da manhã e tarde); 23/08/2017 (Período da manhã e tarde); 
Análise de desmembramento de Selvino Antunes Maciel: 30/08/2017 (Período da manhã e tarde); 
Análise de desmembramento de Michele Cristiane da Veiga: 30/08/2017 (Período da manhã e tarde); 
7) Riqueza – Ajustes no projeto de pavimentação asfáltica na Rua dos Imigrantes e Santos Dumont: 31/07/2017 (Período da tarde); 01/08/2017 (Período da manhã e tarde); 
Análise do projeto de passeio público para projeto de parcelamento do solo de Antônio Daí Prai: 01/08/2017 (Período da manhã); 
Análise do projeto de desmembramento de Adilma Zen: 08/08/2017 (Período da tarde); 
Atualização do projeto de pavimentação em várias ruas da cidade: 09/08/2017 (Período da tarde); 10/08/2017 (Período da manhã): 
Ajustes no projeto de Pavimentação Asfáltica na Rua dos Imigrantes e Santos Dumont; 16/08/2017 (Período da manhã): 
Ajustes na documentação da Pavimentação Asfáltica na Rua dos Imigrantes e Santos Dumont: 17/08/2017 (Período da manhã); 
Ajustes na documentação referente ao projeto de Pavimentação em pedras irregulares nas ruas do interior - FUNDAM: 28/08/2017 (Período da manhã); 
Análise do projeto de desmembramento de Antônio Daí Prai: 29/08/2017 (Período da manhã); 
8) Romelândia – Vistoria nas estradas do interior para ajustes no projeto de cascalhamento nas estradas do interior: 25/08/2017 (Período da manhã); 
Ajustes no projeto de cascalhamento em várias estradas do interior: 31/08/2017 (Período da manhã e tarde);
9) Santa Terezinha do Progresso – Análise do projeto de loteamento – Santa Terezinha do Progresso: 29/08/2017 (Período da manhã); 
10) Saudades – Análise do Loteamento – Nova Morada: 07/08/2017 (Período da manhã e tarde); 

Análise do Loteamento – Cidade Nova II: 31/08/2017 (Período da tarde); 
ENGENHARIA CIVIL – Engº LEANDRA

 Agosto /2017 
Obs: Para a estimativa do valor dos serviços caso fossem feitos particulares foi utilizado o valor de mercado do local, dependendo do local de acesso multiplicado pelas horas gastas na execução do serviço; 

1) 30/08/2017 Romelândia – (Periodo Matutino) - Fiscalização referente a reforma de sistema de abastecimento da Linha São Jorge . 

2) 29/08/2017 Palmitos – (Periodo Matutino) - Elaboração de conjunto de documentos para prestação de contas 02 referente a execução de Passeio Público na Rua Independência – Trecho I e II. Convênio Fundam. 

3) 28/08/2017 TIGRINHOS – (Periodo Matutino) - Fiscalização referente a execução de pavimentação asfáltica e passeio público na Rua Alberto bonetto. 

4) 28/08/2017 Bom jesus do oeste – (Periodo Matutino) - Fiscalização referente a execução de Muro de contensão junto a 6 salas de aula FNDE- convenio recurso Próprio . 

5) 25/08/2017 PALMITOS – (Periodo Matutino) - Elaboração de Projeto, Orçamento e memoriais “ As Built “ referente a execução de passeio público e pavimentação em pedras nas Ruas Dom Pedro II e Avenida Chapecó. Convênio Caixa Economica . 

6) 23/08/2017 PALMITOS – (Periodo Matutino) - Elaboração de Projeto, Orçamento e memoriais “ As Built “ referente a execução de passeio público e pavimentação em pedras nas Rua Doze de maio. Convênio Fundam.  

7) 23/08/2017 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – (Periodo Matutino) - Elaboração de Projeto, Orçamento e memoriais “ As Built “ referente a execução de passeio público e pavimentação em pedras nas Ruas Santa catarina . Convênio Fundam. 

8) 23/08/2017 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – (Periodo Matutino) - Elaboração de Projeto, Orçamento e memoriais “ As Built “ referente a execução de passeio público e pavimentação em pedras nas Rua Santa Terezinha . Convênio Fundam. 

9) 23/08/2017 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO – (Periodo Matutino) - Elaboração de Projeto, Orçamento e memoriais “ As Built “ referente a execução de passeio público e pavimentação em pedras nas Rua Curitiba . Convênio Fundam. 

10) 22/08/2017 TIGRINHOS – (Periodo Matutino) - Elaboração de boletim de medição 07 referente a Torres de Telefonia – Convenio Estadual. 

11) 18/08/2017 PALMITOS – (Periodo Matutino) - Elaboração de boletim de medição 01 referente a Rua Alberto Bonetto – Convenio Caixa Economica. 

12) 16/08/2017 BOM JESUS DO OESTE – (Periodo Matutino) - Elaboração de boletim de medição final com 240,00m² referente execução de Pavilhão Indústrial – Convênio Fundo Social.  

13) 16/08/2017 BOM JESUS DO OESTE – (Periodo Matutino) - Elaboração de relatório fotográfico referente execução de Pavilhão Indústrial com 240,00m²– Convênio Fundo Social. 

14) 16/08/2017 BOM JESUS DO OESTE – (Periodo Matutino) - Elaboração de Termo de aditivo e supressão referente execução de Pavilhão Indústrial com 240,00m²– Convênio Fundo Social. 

15) 16/08/2017 TIGRINHOS – (Periodo Matutino) - Fiscalização referente a Torres de Telefonia – Convenio Estadual. 

16) 14/08/2017 IRACEMINHA – (Periodo Matutino) - Elaboração de boletim de medição 01 supressão referente execução de reforma e ampliação de unidade de Saude – Convênio Fundo Social .
17) 09/08/2017 PALMITOS – (Periodo Matutino) - Elaboração de boletim de medição 02 referente a Rua Almirante Tamandaré – Trechos I,II e III – Convênio Fundo Social  

18) 09/08/2017 CAIBI – (Periodo Vespertino) - Fiscalização referente a execução de reforma de tratamento de bastecimento de água na linha Planaltina – Convênio recurso próprio  

19) 08/08/2017 CUNHATAÍ – (Periodo Matutino) - Elaboração de boletim de medição 03 referente a execução de cabeceira para Kit de transposição na comunidade de São Roque – contrato 20/2017 – Convênio Recurso próprio -  

20) 08/08/2017 CUNHATAÍ – (Periodo Matutino) - Elaboração de boletim de medição 02 referente a execução de cabeceira para Kit de transposição na comunidade de São Roque – contrato 25/2017 – Convênio Recurso próprio -  

21) 08/08/2017 CUNHATAÍ – (Periodo Matutino) - Elaboração de Termo de aditivo e Supressão referente a execução de cabeceira para Kit de transposição na comunidade de São Roque – contrato 25/2017 – Convênio Recurso próprio - 

22) 08/08/2017 BOM JESUS DO OESTE – (Periodo Matutino) - Atualização de atividades no sistema SIMEC referente a obra 6 Salas de aula – Convênio FNDE 

23) 08/08/2017 MODELO – (Periodo Matutino) - Elaboração de boletim de medição 04 referente a Rua Joaqim Nabuco – convênio Badesc - 

24) 08/08/2017 PALMITOS – (Periodo Matutino) - Fiscalização referente a Rua Almirante Tamandaré – Trechos I,II e III – Convênio Fundo Social ; 

25) 07/08/2017 IRACEMINHA – (Periodo Matutino) - Fiscalização referente a execução de reforma e ampliação de unidade de Saude – Convênio Fundo Social ; 

26) 03/08/2017 SÃO MIGUEL DA BOA VISTA – (Periodo Matutino) - Elaboração de boletim de aditivo 01 referente a Rua São Miguel e São Luiz – convênio Badesc - 

27) 03/08/2017 CUNHA PORÃ – (Periodo Matutino) - Termo de verificação referente ao Lote 16 e quadra 13 no loteamento Cristh - 

28) 03/08/2017 ROMELÂNDIA – (Periodo Matutino) - Elaboração de boletim de medição 02 referente a HORAS MAQUINAS em estradas vicinais – 
29) 03/08/2017 ROMELÂNDIA – (Periodo Matutino) - Elaboração de projeto, orçamento e memoriais “AS BUILT” projeto na Rua Sargento Tiziani e Nereu Ramos - 

30) 02/08/2017 CUNHA PORÃ – (Periodo Matutino) - Fiscalização referente ao Lote 16 e quadra 13 no loteamento Cristh - 

31) 01/08/2017 BOM JESUS DO OESTE – (Periodo Matutino) - Elaboração de projeto, orçamento e memoriais “AS BUILT” e boletim de medição 04 na Rua Padre julio e Avenida Cristo rei – Recurso Caixa Economica Federal - 

32) 01/08/2017 BOM JESUS DO OESTE – (Periodo Matutino) - Elaboração de Boletim de medição 05 referente a execução de pavimentação asfáltica e passeio Público nas Ruas Avenida Planalto e Eduardo Senhem – Recurso Caixa Economica Federal - 
ENGENHERIO ELETRECISTA – Engº GLAUBER
Obs: Para a estimativa do valor dos serviços não tabelados, caso fossem feitos particulares, foi utilizado o valor da hora R$ 121,12 (7% do CUB) multiplicado pelas horas gastas na execução do serviço;
1) São Miguel da Boa Vista – Quantitativo e orçamento para execução do projeto preventivo de incêndio (SPDA, iluminação de emergência, sinalização de abandono de local e alarme de incêndio) do Ginásio Municipal. 

2) Tigrinhos – Projeto e orçamento elétrico da ampliação do ginásio municipal de esportes
3) Projeto preventivo de incêndio (SPDA, iluminação de emergência, sinalização de abandono de local e alarme de incêndio) do ginásio municipal de esportes. 
4) Bom Jesus do Oeste – Projeto e orçamento elétrico e preventivo de incêndio (iluminação de emergência e sinalização de abandono de local) de um pavilhão industrial com área de 347,70m2. 
Projeto e orçamento elétrico e preventivo de incêndio (iluminação de emergência e sinalização de abandono de local) de um pavilhão industrial 02 com área de 347,70m2. 
5) Riqueza – Projeto preventivo de incêndio (SPDA, iluminação de emergência, sinalização de abandono de local e alarme de incêndio) do salão comunitário da Linha Jataí. 
6) Projeto preventivo de incêndio (iluminação de emergência e sinalização de abandono de local) do pré-escolar Gessy Spier Averbeck. 

7) Palmitos – Projeto e orçamento elétrico para iluminação do campo de futebol da Linda Sede Oldemburg, incluindo ramal de entrada de energia. 
Projeto e orçamento elétrico para iluminação do campo de futebol do Distrito de Santa Lúcia, incluindo ramal de entrada de energia. 
Projeto e orçamento elétrico para iluminação do campo de futebol da Linha Diamantina, incluindo ramal de entrada de energia. 
8) Modelo - Projeto preventivo de incêndio (SPDA, iluminação de emergência e sinalização de abandono de local) da Quadra Coberta padrão FNDE. 
ENGENHARIA CIVIL – Engª CLARICE
1) CUNHA PORÃ: Projeto preventivo contra incêndio do Centro de Eventos Municipal, com área de 696,00m², recursos CEF (entre primeira, ajustes e entrega final: dias 01, 03 e 04/08/2017) 
2) RIQUEZA: Projeto preventivo contra incêndio do salão comunitário da Linha Jataí, área de 913,97 m² (dias 05, 07, e 10 e 23/08/2017 - finalizado e entregue). 
3) CUNHA PORÃ: Projeto completo do Centro de Eventos Municipal, com área de 696,00m², recursos CEF (dias 01, 03, 07 e 09/08/2017 - entrega para análise na CEF) 
4) CUNHA PORÃ: Ida até o município na parte da tarde para verificar as adequações necessárias no ginásio esportivo para o preventivo contra incêndio. (2,0 horas - dia 01/08/2017) 
- Ajustes no projeto e no Orçamento do Ginásio esportivo, após vistoria realizada (dias 08 e 21/08/2017 – finalizado e entregue) 
5) SÃO MIGUEL DA BOA VISTA: Quantificar os sistemas preventivos contra incêndio do ginásio municipal de esportes para repassar ao município (dia 08/08/2017 - entrega para análise na CEF) -
- Ajustes nas plantas da Unidade Básica de Saúde para envio ao Município – nomenclatura das salas, abrigo para o gás e abrigo par ao CO2, conforme solicitação dos bombeiros.

6) CUNHA PORÃ: Projeto completo do Centro de Eventos Municipal, com área de 696,00m², recursos CEF (dias 01, 03, 07 e 09/08/2017 - entrega para análise na CEF) 
7) ROMELÂNDIA: Projeto de adequação da Unidade Básica de Saúde à acessibilidade, com área de 655,84 m² (dias 01 e 02/08/2017 - finalizado e entregue) -
8) BOM JESUS DO OESTE: Projeto completo de Pavilhão Industrial com área de 347,70 m² com recursos do FUNDAM (dias 02, 03, 09, 10, 11, e 18/08/2017 finalizado e entregue, projeto foi duplicado para dois pavilhões, 01 e 02) 
9) SALTINHO: Projeto de cobertura para estacionamento no pátio do Centro Administrativo – em material metálico, com área de 175,00m² (dias 10, 11, e 12/08/2017) ( Projeto em andamento
10) RIQUEZA: Projeto preventivo contra incêndio do Pré-Escolar Gessy Spier Averbeck, área de 556,75 m² (dias 14, 22, e 23/08/2017 - finalizado e entregue) 
11) MODELO: Projeto preventivo contra incêndio da Quadra Coberta padrão FNDE, com área de 781,92m² (dias 15 e 23/08/2017 – enviado para análise)
12) MODELO: Ajustes no Projeto preventivo contra incêndio da edificação que abriga o Fórum e UBS, com área de 1.362,15 m² (dias 16, 17 e 18/08/2017 – finalizado e entregue)
13) BOM JESUS DO OESTE: Ajustes finais e plotagem dos Projetos completos dos Pavilhões Industriais, com área de 360,30m² e 250,00m², após aprovação dos Bombeiros (dias 15 e 16/08/2017 finalizado e entregue) - 
14) MARAVILHA: Ida até o salão comunitário do Novo Bairro para vistoria da parte existente e em seguida proceder projeto para o término da obra – 1,5 horas na parte da manhã (dia 17/08/2017)
15) BOM JESUS DO OESTE: Ajustes finais e plotagem dos Projetos completos dos Pavilhões Industriais – 01 e 02, com área de 347,70 m² cada (recursos do FUNDAM) (dias 16 e 31/08/2017 finalizado e entregue) 
16) ROMELÂNDIA: Ajustes do projeto de ampliação da Unidade Básica de Saúde com área de 83,25m², conforme retorno de análise da Vigilância sanitária (dias 16, 25, 29 e 30/08/2017 – enviado para a 2ª análise) - 

17) MODELO: Projeto de ampliação e reforma do Centro de Eventos Multiuso, com área de 1.400,00m² da troca do telhamento e 110,45m² da ampliação (dias 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28/08/2017 – finalizado e entregue) - 
18) FLOR DO SERTÃO: Projeto preventivo contra incêndio do Centro de Eventos Municipal com área total de 2.557,00 m² (dias 28, 29, 30 e 31/08/2017). ( Projeto em andamento
- Projeto de Reforma e Ampliação do Centro de Eventos Municipal com área de ampliação de 110,45m² e troca do telhamento de 1.400,00m² (dias 30 e 31/08/2017). ( Projeto em andamento
19) TIGRINHOS: Projeto de calçada pública na Rua Alvino Ernesto Kluge (lado da escola) e Rua Valdemar Stieler (lado da Escola), entorno da Escola municipal Professor Ivo Honnef, com área de 357,83 m² (dia 31/08/2017). ( Projeto em andamento.
20) AMERIOS: 
- Relatório das atividades do mês de agosto/2017 – (dia 31/08/2017 – na parte da tarde).
TOPOGRAFIA – MATEUS TURATTI
– GEOTERRA -  EMPRESA TERCERIZADA REALIZOU OS TRABALHOS 
11) Palmitos 
(1) - Levantamento para elaboração de planta de situação para projeto de iluminação em campo de futebol no Distrito de Santa Lucia, Sede Oldemburg e Linha Trindade. Levantamentos de campo realizado dia 11/08/17. Situação: Entregue dia 15/08/2017.  
12) Caibi
(1) – Levantamento planialtimétrico para projeto de pavimentação asfáltica sobre calçamento na Rua das Palmeiras, trecho entre a rua São Domingos e Av. 7 de Setembro. Levantamento de campo realizado dia 11/08/2017. Situação: em trabalho de escritório. 

(2) – Levantamento planialtimétrico para projeto de reperfilagem asfáltica na Rua Machado de Assis, trecho entre Av. 7 de Setembro e Rua São Domingos. Levantamento de campo realizado dia 16/08/2017. Situação: em trabalho de escritório. 
(3) – Levantamento planialtimétrico para projeto de pavimentação asfáltica sobre calçamento na Rua das Araucárias, trecho entre Av. 7 de Setembro e Rua São Domingos. Levantamento de campo realizado dia 16/08/2017. Situação: em trabalho de escritório. 
(4) – Complementação de levantamento planialtimétrico existente para projeto de pavimentação asfáltica sobre calçamento na Euclides da Cunha, trecho entre a Rua do Comércio até a Rua Marechal Floriano. Levantamento de campo realizado dia 16/08/2017. Situação: em trabalho de escritório. 
13) Maravilha
(1) – Complementação de levantamento planialtimétrico na Avenida Maravilha. Levantamento de campo realizado 12/08/2017. Situação: entregue dia 14/08/2017. 
14) São Miguel da Boa Vista 
(1) Levantamento planialtimétrico para projeto de calçamento na estrada para linha Poço Parado. Levantamento de campo realizado dia 15/08/2017. Situação: entregue dia 28/08/2017. 
15) Romelândia
(1) – Levantamento planialtimétrico para projeto de calçamento na Rua dos Imigrantes (entre a Av. Brasil e Rua Tiradentes), Rua Castelo Branco (entre a Rua Santa Catarina e Rua Padre Anchieta, e Rua Castelo Branco (em frente a Igreja Evangelho Quadrangular). Levantamento de campo realizado dia 15/08/2017. Situação: entregue dia 28/08/2017. 
16) Riqueza
(1) – Levantamento planialtimétrico para projeto de pavimentação asfáltica na Rua dos Imigrantes. Levantamento de campo realizado dia 16/08/2017. Situação: entregue dia 28/08/2017. 
17) Tigrinhos
(1) – Levantamento planialtimétrico para projeto de passeio público e planta de situação do Ginásio Municipal (próximo a Igreja Católica). Levantamento de campo realizado dia 08/08/2017. Situação: entregue dia 09/08/2017. 
18) Cunhataí 
(1) – Levantamento planialtimétrico para complementação de levantamento existente para projeto de pavimentação asfáltica na estrada para linha grande. Levantamento de campo realizado dia 30/08/2017. Situação: entregue dia 30/08/2017. 
DESENHISTA – VINÍCIUS
01 - RIQUEZA:

- Ajustes, plotagem, corte e dobra do projeto das ruas Dos Imigrantes e Santos Dumont (16 pranchas). ( Eng. Rafael – 01/08

- Ajustes no projeto de Acesso à Linha Cambucica, e aguardando para plotagem. ( Eng. Carline – 01/08

02 – SAUDADES:

- PDF de projeto estrutural de ponte para Linha São Carlos (05 pranchas). ( Eng. Rafael – 01/08

- PDF de projeto de pavimentação e sinalização da Rua Quintino Bocaiúva e Av Independência ( 07 pranchas). ( Eng. Carline – 16/08

- Continuação do projeto de pavimentação da Av Brasil, com locação de travessias elevadas, faixas de pedestres e lombadas. ( Eng. Carline – 22/08

- Finalização dos trechos V, IV e III da Av Brasil. ( Eng. Carline – 23/08

- Finalização e novos ajustes em todos os trechos, finalização do detalhamento de travessia elevada e plotagem para orçamento (04 pranchas). ( Eng. Carline – 24/08

- Finalização do projeto completo da Av Brasil, plotagem, corte e dobra (10 pranchas). ( Eng. Carline – 25/08

- Ajustes e finalização do projeto da Av. Brasil. ( Eng. Carline – 28/08

- Conferência, plotagem, corte e dobra do projeto da Av. Brasil (34 pranchas). ( Eng. Carline – 29/08

03 – SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO:

- PDF de muro de contensão junto a quadra coberta – FNDE (02 pranchas). ( Eng. Rafael – 01/08

04 – MODELO:

- Plotagem, corte e dobra do projeto de passeio da Rua Duque de Caxias e frente à prefeitura (09 pranchas).  ( Eng. Carline – 01/08

05 – BOM JESUS DO OESTE:

- Início e pré-finalização do projeto de calçamento de estrada da Linha Vista Alegre. ( Eng. Carline – 02/08

- Finalização do projeto da estrada da Linha Vista Alegre, e plotagem, corte e dobra para conferência (02 pranchas). ( Eng. Carline – 03/08

- Ajustes e finalização do projeto completo de passeio público das Avenidas Planalto e Nossa Sra de Fátima, plotagem de 4 vias do projeto completo. ( Eng. Carline – 03/08

- Plotagem, corte e dobra do projeto completo de passeio público das Avenidas Planalto e Nossa Sra de Fátima (55 pranchas). ( Eng. Carline – 04/08

- Finalização do projeto de calçamento da Linha Vista Alegre, plotagem da folha 00. ( Eng. Carline – 07/08

- Ajustes e finalização do projeto de calçamento da Linha Vista Alegre, plotagem, corte e dobra (16 pranchas). ( Eng. Carline – 08/08

- Início do projeto de calçamento da Linha 1º de Maio e pré-finalização. ( Eng. Carline – 09/08

- Vários ajustes e finalização, plotagem para conferência do projeto da Linha 1º de Maio. ( Eng. Carline – 10/08

- Ida ao município para conferência da Linha 1º de Maio (15:35 à 16:34). ( Eng. Carline – 10/08

- Vários ajustes pós conferência e finalização do projeto da Linha 1º de Maio, e plotagem para orçamento. ( Eng. Carline – 11/08

- Finalização do projeto da Linha 1º de Maio, plotagem, corte e dobra (04 pranchas). ( Eng. Carline – 15/08

- Plotagem, corte e dobra do projeto da Linha 1º de Maio (12 pranchas). ( Eng. Carline – 16/08

- Corte e parte de dobra de projeto estrutural de pavilhão industrial (18 pranchas). ). ( Eng. Rafael – 17/08

06 – TIGRINHOS:

- Início do projeto de calçamento da estrada de Acesso a Linha Coroa da Serra e Cabeceira do Tigrinho. ( Eng. Carline – 03/08

- Pré-Finalização do projeto de calçamento da estrada de Acesso a Linha Coroa da Serra e Cabeceira do Tigrinho. ( Eng. Carline – 04/08

- Finalização do projeto de calçamento da estrada de Acesso a Linha Coroa da Serra e Cabeceira do Tigrinho, plotagem para conferência. ( Eng. Carline – 07/08

- Conferência no município do período das 08:08 às 09:14, da estrada de acesso a Linha Coroa da Serra. Retirada parte do trecho e nova divisão do projeto, acrescentando drenagem. ( Eng. Carline – 08/08

- Ajustes, finalização, plotagem, corte dobra do projeto da estrada de acesso a Linha Coroa da Serra (16 pranchas). ( Eng. Carline – 09/08

( Eng. Carline – 14/08

07 – CUNHATAÍ:

- Vários ajustes dos projetos das ruas A e B, e plotagem, corte e dobra (24 pranchas). ( Eng. Carline – 09/08

- Início das alterações no projeto da Av. 4 de Julho - Linha Aliança pós-conferência no local. ( Eng. Carline – 14/08

- Finalização dos trechos 1 e 2 da Av. 4 de Julho – Linha Aliança. ( Eng. Carline – 15/08

- Finalização dos trechos 3 e 4, e locação nas pranchas. ( Eng. Carline – 16/08

- Finalização do detalhamento de boca de bueiro, e substituição do mesmo por desenho do DNIT. ( Eng. Carline – 17/08

- Finalização do projeto completo da Linha Aliança, plotagem, corte e dobra para orçamento (10 pranchas). ( Eng. Carline – 18/08

- Alterações no projeto da Linha Aliança. ( Eng. Carline – 21/08

- Ajustes e finalização do projeto da Av. 4 de Julho. . ( Eng. Carline – 29/08

- Conferência, plotagem, corte e dobra do projeto da Av 4 de Julho (48 pranchas). ( Eng. Carline – 30/08

- Início do projeto de completação do trecho da linha Barra Grande. ( Eng. Carline – 30/08

08 – SALTINHO:

- Início e finalização do projeto de pintura do estacionamento da prefeitura, PDF para aprovação do prefeito. ( Eng. Carline – 11/08

- Finalização do projeto de sinalização do pátio da prefeitura, plotagem para orçamento (01 prancha). ( Eng. Carline – 14/08

- Ajustes no projeto de sinalização do pátio da prefeitura, plotagem, corte e dobra (12 pranchas). ( Eng. Carline – 29/08

09 – MODELO:

- Projeto de Edificação em Alvenaria ( Eng. Clarice/Arq. Marlize – 18/08: 

· Corte e dobra (15 pranchas).

· Parte de corte e dobra (11 pranchas).

· Dobra e parte de corte (16 pranchas).

- Continuação do projeto de pavimentação asfáltica da Rua Alfredo Vogel, com contagem de dados. ( Eng. Carline – 18/08

- Finalização do projeto da Rua Alfredo Vogel, plotagem, corte e dobra (03 pranchas). ( Eng. Carline – 21/08

10 – ROMELÂNDIA:

- PDF e plotagem, corte e dobra de projeto de calçamento e passeio da Rua Tiradentes e João XXIII (10 pranchas), gravação de projeto completo e documentação em CD. ( Eng. Carline – 23/08

11 – MARAVILHA: 

- Conferência do projeto de passeio público da Av. Maravilha, trechos 1, 3 e 4. ( Eng. Rafael – 28/08

12 – CUNHA PORÃ:

- Plotagem, corte e dobra de projeto de calçamento e passeio público das ruas Sul e Guilherme Jahnel (10 pranchas). ( Eng. Rafael – 30/08

13 – FLOR DO SERTÃO:

- Início do projeto de passeio público de várias ruas. ( Eng. Carline – 30/08

DESENHISTA – SANDRA GARCIA
01 – Modelo – Projeto de ampliação do projeto Centro de eventos, plotagem, corte e dobra, total de pranchas (01,02 a /08/2017) – Arqª Marlize

02 – Modelo – Corte e dobra, de parte do projeto de passeio da rua duque de Caxias e Rua do Comercio, total de pranchas (01 /08/2017) – Engª Carline

03 – Cunha porã – Conclusão do projeto do Centro de eventos -CTG, plotagem. Corte e dobra total de (01 a 08 /08/2017) - Engª Clarice

04 – Bom Jesus do Oeste – Continuação do projeto completo do pavilhão industrial 01 e 02 de 347,70m², plotagem, corte e dobra de 66 pranchas  (02, 10 a 16/08/2017) - Engª Clarice.

· Aprovado na analise dos bombeiros. Plotagem, corte e dobra de mais 24 pranchas

05 – Bom Jesus do Oeste – Complementação do projeto do passeio público Avenida Planalto e Nossa Senhora de Fátima (02/08/2017) - Engª Carline.

06 – Tigrinhos – Continuação do projeto de ampliação do ginásio de esportes, plotagem, corte e dobra, total de pranchas (03 a 14/08/2017) – Arqª Marlize.

07 – Romelândia – Arrumar as pranchas do projeto elétrico, plotagem, corte e dobra do projeto completo da praça central, total de pranchas (09/08/2017) – Arqª Marlize.

08 – Caibi – Inserção do loteamento COHAB no mapa do município, plotagem, corte e dobra, total de  02 pranchas (10/08/2017)

09 – São Miguel da Boa Vista – Complementação na planta da unidade de saúde, plotagem, corte e dobra de 2 pranchas (15/08/2017) – Arqª Marlize.

10 – Modelo – Preventivo de incêndio da quadra coberta padrão FNDE, plotagem, corte e dobra (15, 16 /08/2017) - Engª Clarice

11 – Bom Jesus do Oeste – As built do projeto pavilhão industrial 240,00m², plotagem, corte e dobra de 4 pranchas (16/08/2017) – Engª Leandra

12 – Maravilha – Plotagem, corte e dobra de 2 Mapas (17/08/2017) 

13 – Bom Jesus do Oeste – Plotagem, corte e dobra de 72 pranchas do projeto estrutural do pavilhão industrial (17/08/2017) – EngºRafael

14 – Palmitos – Desenho de detalhamento para projeto elétrico do campo da Linha Sede Oldemburg e do Distrito de Santa Lucia, plotagem, corte e dobra, total de 24 pranchas (18,22/08/2017) – EngºGlauber

15 – Cunha Porã – Projeto do pavilhão industrial, em andamento (21,22 a 31/08/2017) - Engª Clarice

16 – Cunha porã – Projeto da ampliação do pavilhão industrial - Refeitório, plotagem, corte e dobra de 07 pranchas (24 a 31/07/2017) – Arqª Marlize

17 – Modelo – Plotagem, corte e dobra do projeto arquitetônico centro de eventos, total de 14 pranchas (22 /08/2017) – Arqª Marlize

18 – Romelândia – Plotagem, corte e dobra do projeto do CRAS, total de 22 pranchas (24 /08/2017) – Engª Carline

19 – Modelo – Plotagem, corte e dobra do projeto Estrutural do Centro Multiuso, total de 30 pranchas (24 /08/2017) – Engº Rafael

20 – Flor do Sertão – Plotagem, corte e dobra de 04 mapas (24 /08/2017)

 21 – Romelândia – Alterações após análise, do projeto de ampliação da unidade de saúde, plotagem, corte e dobra total de 08 pranchas (29 a 31 /08/2017) – Engª Clarice

22 – Iraceminha – Novo projeto do pavilhão industrial de 600m², (30 a 31 /08/2017) – Engª Clarice

23 – Cunha Porã – Corte e dobra de parte do projeto de calçamento e passeio público Rua Sul e Rua Guilherme Jahnel, total 30 pranchas, (31 /08/2017) – Engº Rafael.
DESENHISTA – DAIANE
01 – CUNHA PORÃ– Plotagem, corte e dobra de 39 pranchas referente projeto estrutural do ctg. (31/07/2017). ENGº RAFAEL.

– Visita ao município para levantamento do ginásio municipal de esportes pela parte da tarde. (01/08/2017). ENGª CLARICE.

– Atualização e Finalização do projeto orçamentos dos sistemas de prevenção contra incêndio Ginásio municipal de esportes (03/08/2017). ENGª CLARICE.

02-ROMELÂNDIA– Finalização do projeto adequação á acessibilidade da unidade básica de saude. (01,02/08/2017). ENGª CLARICE.

– Plotagem, corte e dobra de 6 pranchas referente projeto acessibilidade da unidade básica de saude. (02/07/2017). ENGª CLARICE.

Finalização do projeto as built rua Nereu ramos e sargento Tiziani.Plotagem, corte e dobra de 16 pranchas (02/08/2017). ENGª LEANDRA.

03-MODELO– Alterações no projeto Adequação de incêndio edificação em alvenaria (15,16/08/17) ENGª CLARICE.

- Desenho do shp Adequação de incêndio edificação em alvenaria (17/08/17) ENGª CLARICE.

– Plotagem, corte e dobra de 20 pranchas referente projeto Adequação de incêndio edificação em alvenaria. (18/08/2017). ENGª CLARICE.

– Plotagem, corte e dobra de 8 pranchas referente projeto Pavilhões industriais. (19/08/2017). ENGª CLARICE.

– Plotagem, corte e dobra de 10 pranchas referente projeto Adequação de incêndio edificação em alvenaria. (19/08/2017). ENGª CLARICE.

– Adequações do projeto ampliação do centro multiuso (22,23 e 24/08/17) ENGª CLARICE.

– Plotagem, corte e dobra de 16 pranchas referentes ao projeto ampliação do centro multiuso (28/08/17) ENGª CLARICE.

05- BOM JESUS DO OESTE– Plotagem, corte e dobra de 20 pranchas referentes aos pavilhões industriais. (15/08/17). ENGª CLARICE.

06-MARAVILHA– Levantamento do Salão comunitário novo bairro pela parte da manhã. (17/08/17). ENGª CLARICE.

07-RIQUEZA– Término e envio do Projeto Adequação do preventivo contra incêndio pré-escolar Gessy spier Averbeck (22/08/17). ENGª CLARICE.

– Plotagem, corte e dobra de 21 pranchas ao Projeto Adequação do preventivo contra incêndio salão comunitário (23/08/17). ENGª CLARICE.

08- FLOR DO SERTÃO– Continuação do projeto ampliação do centro de eventos. (28,29,30,31/08/17). ENGª CLARICE.
DESENHISTA – CAMILA
1.0 ROMELÂNDIA 

Projeto:

· Alteração e ajustes do projeto de encascalhamento várias Linhas (03/08/2017) para o Engenheiro Rafael; Finalizado 03/08/2017

· Mais Alteração e ajustes do projeto de encascalhamento várias Linhas (22/08/2017 á 30/08/2017) para o Engenheiro Rafael; Finalizado 30/08/2017

Impressão:

· Recorte e dobra do projeto de encascalhamento várias Linhas (03/08/2017) para o Engenheiro Rafael; 36pranchas

· Recorte e dobra do projeto de encascalhamento várias Linhas (30/08/2017) para o Engenheiro Rafael; 17pranchas

2.0 CAMPO ERÊ 

Projeto:

· Alteração do projeto de pavimentação asfaltica da Rua Darci José Roman Etapa III (09/08/2017) para o Engenheiro Rafael . Finalizado 09/08/2017
Impressão:

· Recorte e dobra do projeto de pavimentação asfaltica da Rua Darci José Roman Etapa III (09/08/2017) para o Engenheiro Rafael . 10pranchas
3.0 MARAVILHA

Projeto:
· Projeto de revitalização da Avenida Maravilha (03/08/2017 á 07/08/2017) Detalhamento e ajustes finais do Trecho Entre Avenida Sul Brasil e Rua São Vicente. (07/08 á 09/08) Detalhamento e ajustes finais do Trecho Entre Rua São Vicente e Rua José Madalozzo. (10/08 ao dia 16/08) Detalhamento e ajustes finais do Trecho Entre Rua José Madalazzo com Rua 13 e Avenida Presidente Vargas. (21/08 e 22/08) Impressão e correção dos Trechos já detalhados para conferências de metragens.  
4.0 MODELO

Impressão:

· Impressão do projeto estrutural da ampliação do centro de multiuso (23/08/2017) para o Engenheiro Rafael. 15 pranchas
5.0 RIQUEZA

Impressão:

· Recorte e dobra do projeto de pavimentação asfaltica da Rua Santos Dumond e Rua dos imigrantes (18/08/2017) para o Engenheiro Rafael. 32 pranchas 
6.0 PALMITOS 

Impressão:
· Recorte e dobra do projeto de pavimentação calçamento da Rua São Carlos Ilha Redonda (18/08/2017) para Engenheiro Rafael. 16 pranchas
7.0 BOM JESUS DO OESTE

Impressão:
· Apenas configuração de plotagem do projeto estrutural do Pavilhão Industrial  (17/08/2017) para Engenheiro Rafael. Recorte e dobra desenhista Sandra.
Maravilha (SC), 31 de agosto de 2017.
______________________________________
Arqª e Urbª – Marlize C. K. Todescatto
_____________________________________
Engª Civil - Carline J. Hackenhaar


            
_____________________________________

Engº Civil – Rafael Cassol Basso
_____________________________________

Engª Civil – Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
_____________________________________

Engª Civil – Leandra Fachini Boita



_____________________________________
 Engº Elétrico – Glauber Sartori Gandolfi
______________________________________________________

Topografia – Eng. Florestal - Mateus Turatti
 ____________________________________

Desenhista – Sandra Garcia
__________________________________

Desenhista – Daiane Karine Scherer

            
______________________________________

 Desenhista – Camila Natalina Gregório Rech
____________________________________

Desenhista – Vinícius Luan Schneider

Obs – Cada assessor é responsável pelos dados fornecidos.
Relatório JULHO  2017.
- Relatório com 17 folhas.
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